- ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МО ЗВЕЗДНОЕ

НА 2018 ГОД

В рамках реализации  вопроса местного значения «осуществление благоустройства территории муниципального образования МО Звездное» и в целях участия МО Звездное в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» на территории МО Звездное в 2018 году запланированы следующие виды работ.

Асфальтирование – ремонт повреждений асфальтового покрытия внутридворовых проездов, находящихся в границах красных линий квартала (исключая территории земельных участков, находящихся в собственности: придомовая территория, ведомственная территория, земельные участки с выделенным кадастровым номером).

Устройство газонов – засыпка почвы и засев травы на участках существующих объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Оборудование – установка, ремонт спортивного, детского игрового оборудования, малых архитектурных форм (скамейки, урны, полусферы, искусственные дорожные неровности).

Ограждение – установка, ремонт газонного ограждения на участках существующих объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Текущий ремонт территорий – устройство уличных покрытий: набивное, резиновое, синтетическое покрытие детских  и спортивных площадок, набивное покрытие и/или мощение существующих пешеходных дорожек.

Проект составлен на основании письменных обращений жителей муниципального округа в адрес МО Звездное, обращений пользователей Интернет-портала «Наш Санкт-Петербург», обращений, поступивших от жилищно-коммунальных организаций округа и т.п.

Перечень адресов и виды работ не являются окончательными и могут быть  изменены по итогам обсуждения проекта.

Окончательный вариант видов и адресного перечня работ по благоустройству территории МО Звездное является неотъемлемой частью муниципальной программы, направленной на решение вопроса местного значения по благоустройству территории муниципального образования Муниципальный округ Звездное, утверждаемой Постановлением Местной администрации в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом на 2018 год.

| № п/п | Адрес объекта | Асфальти-рование | Устройство газонов | Оборудо-вание | Ограждение | Текущий ремонт территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м | кв.м | шт. | п.м | кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Авиационная ул., д.13 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | Авиационная ул., д.15 |  |  | 2(ИДН) |  |  |
| 3 | Авиационная ул., д.17 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Авиационная ул., д.18 | 130 |  |  |  |  |
| 5 | Авиационная ул., д.26 | 200 | 55 | 2(ИДН) | 16 |  |
| 6 | Алтайская ул., д. 29 (демонт.столба) |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Алтайская ул., д. 43-45 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Алтайская ул., д.17 |  |  |  |  | 646 |
| 9 | Гастелло ул., д. 13 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Дунайский пр. 7 (проезд, ограждения, мощение) |  |  |  | 350 | 114 |
| 11 | Дунайский пр., д.24 | 30 |  |  |  |  |
| 12 | Дунайский пр., д.3-5 (ремонт сп.площ.) |  |  | 10 |  |  |
| 13 | Звездная ул. 4 - ул. Ленсовета д.89 (комплексн. бл/устр.) | 781 | 6 172 | 71 | 118 | 2 081 |
| 14 | Звездная ул., д.5 (посадки и ограждения, парковка) |  |  |  | 550 |  |
| 15 | Ленсовета ул., д. 58 |  |  |  | 42 |  |
| 16 | Ленсовета ул., д. 22 | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Ленсовета ул., д. 42 | 400 |  |  |  |  |
| 18 | Ленсовета ул., д. 43-45 | 1 |  | 2(ИДН) |  |  |
| 19 | Ленсовета ул., д. 45 кор 2 | 200 |  |  |  |  |
| 20 | Ленсовета ул., д. 60 | 600 | 50 |  | 20 |  |
| 21 | Ленсовета ул., д. 83 |  |  | 9 |  | 773 |
| 22 | Ленсовета ул., дд. 80-70 | 1 000 |  |  |  |  |
| 23 | Московский пр., д.216А-218 | 800 |  |  |  |  |
| 24 | Московский пр., д.224 | 300 |  |  |  |  |
| 25 | Московское шоссе, д. 14 к. 1 | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Московское шоссе, д. 26 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | Московское шоссе, д. 32-30 | 50 |  |  |  |  |
| 28 | Московское шоссе, д. 34 |  |  | 4(МАФ) |  |  |
| 29 | Московское шоссе, д. 4-6 (у кармана) | 450 |  |  |  |  |
| 30 | Орджоникидзе ул., д. 25 |  |  |  | 156 |  |
| 31 | Орджоникидзе ул., д. 26 |  |  | 4(ИДН) |  |  |
| 32 | Орджоникидзе ул., д. 31 к.2 (д.пл.) |  |  | 10 |  | 334 |
| 33 | Орджоникидзе ул., д. 35 кор 1 | 2 |  | 4 (ИДН) |  |  |
| 34 | Орджоникидзе ул., д. 41 к.1 | 150 |  |  |  |  |
| 35 | Орджоникидзе ул., д. 6-8 |  | 20 |  | 50 |  |
| 36 | Орджоникидзе ул., дд. 19-21-23 | 550 |  |  |  |  |
| 37 | Пулковская ул., дд. 9 к. 2 - 11 к. 2 | 1 100 |  |  | 20 |  |
| 38 | Типанова ул., д. 10 (д.пл.) |  | 125 | 19 |  | 742 |
| 39 | Типанова ул., д. 15 | 130 |  |  |  |  |
| 40 | Типанова ул., д. 19 | 250 |  |  | 2 |  |
| 41 | Типанова ул., д. 3 - ул. Авиационная д.20 (д.пл.) |  |  | 16 | 188 | 829 |
| 42 | Типанова ул., д. 4-6 |  |  | 5 |  |  |
| 43 | Типанова ул., д. 7-9 (замена тренаж.) |  |  | 10 |  |  |
| 44 | Юрия Гагарина пр., д. 38 к. 1 | 30 |  | 4(ИДН) |  |  |
| 45 | Юрия Гагарина пр., д. 38 к. 1 (д.пл.) |  |  | 15 |  | 542 |
| 46 | Юрия Гагарина пр., д. 39 | 20 |  |  |  |  |
| 47 | Юрия Гагарина пр., д. 49 | 420 |  |  |  |  |
| 48 | Юрия Гагарина пр., д. 57 | 40 |  |  |  |  |
| 49 | Юрия Гагарина пр., д. 57 - Ордж. ул., д.40/59 |  |  |  | 70 |  |
| ИТОГО: |  | 8 278,00 | 6 422,00 | 169,00 | 1 582,00 | 6 061,00 |